# Izvještaj sa sastanka održanog 7.5.2014.

**Članovi tima koji su prisustvovali sastanku:** Tajma Kovačević, Alen Kopić, Sabina Muratović, Dženana Mahmutspahić, Dino Kraljušić

Sastanak je održan u cilju kreiranja plana rada na implementaciji.

Svi članovi u timu su dobili forme na kojima će raditi do kraja realizacije projekta.

Na sastanku smo se također savjetovali oko potrebnih instalacija i korištenja Egit plugina.

Raspodjela poslova do koje smo došli na sastanku je sljedeća:

Prilikom implementacije se trebate držati par osnovnih pravila:

* trebate se držati svih postavljenih dizajn dokumenata -Tajma će poispravljati šta treba
* trebate koristiti JAVU; -podrazumijeva se
* projekat mora biti MAVEN projekat;-Osman će uspostaviti projekat
* trebate koristiti Github repozitorij za kod. -commitanje-možete se obratiit Tajmi ako ne uspijete
* pisanje unit testova-jUnit Framework-pri kreiranju Maven projekta kreira se folder za unit testiranje-pratite instalaciju s tutorijala 4
* Egit plugin -spajanje na Github-instalira se preko Eclipse-pitajte Tajmu ako ne uspijete
* UPUTSVO za uspostavu razvojnog okruženja za rad s našim projektom-Osman će zabilježiti tačno šta treba-Dženana i Sabina će sastaviti lijepo da izgleda
  + - Instalirati Eclipse Kepler verzija XY
    - Instalirati MySql verzija YX
    - Izvršiti skriptu za bazu init.sql

Prvu verziju ovog uputstva poslati Tajmi do 10.5.

* Osman Mehinagić- ponudio se da napravi projekat, doda postojeće forme, napravi klase i skriptu za bazu

GLAVNA IMPLEMENTACIJA

* DIZAJN FORMI-Tajma-do subote 10.5
* PREGLED ONOG STO RADITE-Tajma

Nakon ovoga potrebno je implementirati sve funkcionalnosti na svim formama.

* Na prototipu je izostavljena forma za azuriranje, evidenciju osoblja, tako da je nju 6 formi na kojima zaista treba raditi, bez login-a i glavnih formi koje samo pozivaju ostale

potrebno potpuno uraditi.

* Fali početna forma za glavnog administratora-jednostavno samo poziva ostale
* Forma za praćenje raspoloživosti postojećih soba za glavnog administratora- ima dodatnu mogućnost editovanja soba-Tajma I Adnan
* Forma za editovanje soba-poziva se iz prethodno navedene forme
* Forma za dodavanje novih soba-poziva se iz prethodno navedene forme
* Forma za evidenciju osoblja-Sabina

Ostale forme su iste.

* Login forma

potrebno je u tabeli zaposlenika provjeriti da li postoji korisnik s unesenim usernamom i da li je password ok -ispis greške ili otvaranje forme

* Početna forma-ona samo pozvia ostale, treba je fino urediti malo-Tajma, posto cu dizajn uraditi
* Ekran za praćenje raspoloživosti soba-Dzenana
  + implementacija datetimepicker
  + kada korisnik odabere dva datuma, potrebno je provjeriti u bazi koje su sobe u tom vremenskom periodu slobodne te ispisati
* Ekran za rezervaciju-Osman
* Ekran za plaćanje-Dino
* Ekran za evidenciju gostiju -Alen