**SEDMIČNI IZVJEŠTAJ:**

**TIM 8**

Sedmica 28.4.-4.5.2014

Ponedjeljak, 28.4.2014.

-Tajma-sastavljanje dijagrama u jedan dokument (1 i 30 min)

-Tajma-linkovanje nedostajućih izvještaja na wiki

-Tajma-uređivanje wiki i issue

-S obzirom da je Adnan s Tajmom radio UIS i postoji projekat, iskoritit cemo ga za prototip

Utorak, 29.4.2014.

-Adnan zaduzen da projekat u kojem je radjen dizajn posalje Tajmi da bi posluzio za kreiranje i postavljanje prototipa

Četvrtak, 1.5.2014.

-praznik

Petak, 2.5.2014.

-Adnan prebacivanje projekta iz NetBeans u Eclipse projekat

Subota, 3.5.2014.

-Adnan rad na projektu u Eclipse

Nedjelja, 4.5.2014.

-Tajma-pisanje izvještaja i plana (1h)

-Tajma-vjezbanje rada u eclipse-commit i push-kako sta radi-priprema za radni sastanak(3 h)

**Opći komentar na rad tima ove sedmice od koordinatorice:**

Tim nije opterećivan radom jer je riječ o praznicima i svi koji zive van Sarajeva nisu tu. Adnan se sam javio da prebaci projekat i pobrine se za prototip pa je najviše radio ove sedmice sa mnom. Tako da naredne sedmice će biti oslobođen svih aktivnosti i ostatak tima će se aktivirati kako bismo krenuli s implementacijom.

Planiran je radni sastanak kako bismo svi mogli da radimo commit na git projekat.

Tajma Kovačević