**SEDMIČNI IZVJEŠTAJ:**

**TIM 8**

Sedmica 5.5.-11.5.2014

Ponedjeljak, 5.5.2014

-Rad na prototipu-dorađivanje interfejsa, povezanosti komponenti-Osman i Tajma (4h)

Utorak, 6.5.2014.

-dogovoranje oko sastanka tima za početak rada na implementaciji (30 min)-online

Srijeda, 7.5.2014

-sastanak-18:00h-Alen,Dženana,Tajma,Sabina,Dino (2h)

-dogovor oko preraspodjele obaveza za implementaciju

-Detalji o sastanku na Izvještaju za sastanak

Četvrtak, 8.5.2014

-Sabina i Dženana-kreiranje uputsva-(3h)

-Tajma-dizajn formi (2 h)

-Osman-instaliranje novog operativnog sistema, podešavanje okruženja zbog problema koji su se javili

Petak, 9.5.2014

-Tajma-dizajn formi (2 h)

-Sabina i Dženana-kreiranje uputstva-(3h)

-Dino i Alen-instalacije potrebnih plugina za rad na implementaciji( 2h)

-Osman-kreiranje klasa i kreiranje skripte za bazu –kreiranje objekata u bazi (4h)

Subota 10.5.2014.

-Dženana i Sabina-završavanje uputsva(1h)

Nedjelja, 11.5.2014.

-Postavljanje i pisanje izvještaja i plana-Tajma(1h)

-Pisanje izvještaja sa sastanka-Tajma

-Dorađivanje uputstva-Tajma(2h)

-Postavljanje projekta i uputstva-Tajma

-Osman-rad na bazi podataka i klasama-skripta-dependencies(5h)