**SEDMIČNI PLAN:**

**TIM 8**

Sedmica 31.3.-6.4.2014

Ponedjeljak, 24.3.2014:

Prihvaćen „Elementary Unlock“ paket iz ponude od strane klijenta

-svi-pisanje funkcionalnih zahtjeva(2 sata)

Raspodjela obaveza za četvrtak:

1. Login na sistem-**Tajma**
2. Rezervacija soba-**Tajma**
3. Otkazivanje zakazane rezervacije-**Tajma**
4. Pregled svih soba (grafički prikaz)-**Osman**
   * 1. Pregled dostupnih soba
     2. Pregled zauzetih soba
5. Prikaz svih rezervacija kalendarski-**Osman**
6. Kreiranje racuna-**Dino**
7. Naplata racuna **-Dino**
8. Zamjena predefinisane cijene sobe-**Dino**
9. Kreiranje popusta za sve goste-**Dzenana**
10. Evidentiranje podataka gostiju u sistem-**Dzenana**
11. Brisanje podataka gostiju iz sistema-**Dzenana**
12. Ažuriranje podataka gostiju koji su uneseni u sistem-**Alen**
13. Pretraživanje gostiju**-Alen**
14. Unos novog broja soba-**Alen**
15. Dodavanje podataka osoblja u sistem i davanje privilegija-**Sabina**
    * 1. Administratorski inteface
      2. Interface zaposlenika
16. Brisanje podataka člana osoblja iz sistema-**Sabina**
17. Ažuriranje podataka o članu osoblja iz sistema-**Adnan**
18. Pretraga osoblja**-Adnan**
19. Generiranje poslovnih izvještaja-**Adnan**
    * 1. mjesečnih
      2. godišnjih

Četvrtak, 3.4.2014:

-svi-pregled i finaliziranje funkcionalnih zahtjeva i slanje online da sve sastavimo

-raspodjela ostatka obaveza za specifikaciju zahtjeva

Petak 4.4.2014. i subota 5.4.2014.

-svi-pisianje ostatka SRS-a (zavisno koliko kome treba vremena) i konsultacije online (3 sata)

Nedjelja, 30.3.2014.

Tajma Kovačević-postavljanje na github citavog dokumenta